РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

07.10.2021 № 166-п

**О внесении изменений в постановление администрации Петровского городского поселения от 19.12.2017 № 387-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Петровского городского поселения»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Петровского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района, постановлением администрации Петровского городского поселения от 23.10.2013 № 128-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района», администрация Петровского городского поселения **постановляет:**

1.Внести изменения в постановление администрации Петровского городского поселения от 19.12.2017 № 387-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Петровского городского поселения» в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Петровского городского поселения.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

**Глава Петровского**

**городского поселения М.В. Сизова**

Приложение к постановлению

администрации Петровского

городского поселения

от 07.10.2021 № 166-п

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в постановление администрации Петровского городского поселения от 19.12.2017 № 387-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Петровского городского поселения»**

1. В приложении к постановлению:

- в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» строку «Объемы ресурсного обеспечения программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы ресурсного обеспечения программы | Общий объем бюджетных ассигнований <\*\*>  всего 12605,18 тыс.руб., и по годам:  2018 год – 1051,97 тыс. руб.  2019 год – 3158,38 тыс. руб.  2020 год – 4210,32 тыс. руб.  2021 год – 1649,88 тыс. руб.  2022 год – 2532,63 тыс. руб.  2023 год – 2,00 тыс. руб.  2024 год – 0,00 тыс. руб.  - местный бюджет всего 544,22 тыс. руб., и по годам:  2018 год – 28,04 тыс. руб.  2019 год – 28,04 тыс. руб.  2020 год – 3,63 тыс. руб.  2021 год – 449,88 тыс. руб.  2022 год – 32,63 тыс. руб.  2023 год – 2,00 тыс. руб.  2024 год – 0,00 тыс. руб.  - федеральный бюджет всего 11185,92 тыс.руб.,  и по годам:  2018 год – 952,26 тыс. руб.  2019 год – 3099,04 тыс. руб.  2020 год – 4164,62 тыс. руб.  2021 год – 495,00 тыс. руб.  2022 год – 2475,00 тыс. руб.  2023 год – 0,00 тыс. руб.  2024 год – 0,00 тыс. руб.  - областной бюджет всего 875,04 тыс.руб., и по годам:  2018 год – 71,67 тыс. руб.  2019 год – 31,30 тыс. руб.  2020 год – 42,07 тыс. руб.  2021 год – 705,00 тыс. руб.  2022 год – 25,00 тыс. руб.  2023 год – 0,00 тыс. руб.  2024 год – 0,00 тыс. руб. |

»

- в разделе 3 Цели (цели) и ожидаемые результаты реализации программы таблицу «Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации программы изложить в следующей редакции:

**«Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | | | | |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год  <\*> | 2023  год  <\*> | 2024  год  <\*> |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20  <\*\*> | 21  <\*\*> |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Количество благоустроенных территорий в рамках поддержки местных инициатив | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

»

- в разделе 4 Мероприятия программы таблицу «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

**«Ресурсное обеспечение программы**

тыс.рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы/ Источник ресурсного обеспечения** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Программа, всего | |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования | | 1051,97 | 3158,38 | 4210,32 | 1649,88 | 2532,63 | 2,00 | 0,00 |
| - местный бюджет | | 28,04 | 28,04 | 3,63 | 449,88 | 32,63 | 2,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | | 71,67 | 31,30 | 42,07 | 705,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | | 952,26 | 3099,04 | 4164,62 | 495,00 | 2475,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Специальные подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий» |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования | 807,34 | 18,30 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| - местный бюджет | 18,30 | 18,30 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 55,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 733,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Подпрограмма « Благоустройство общественных территорий » |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования | 239,63 | 3135,08 | 4209,32 | 549,06 | 2531,63 | 1,00 | 0,00 |
| - местный бюджет | 4,74 | 4,74 | 2,63 | 49,06 | 31,63 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 16,44 | 31,30 | 50,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 218,45 | 3099,04 | 4950,00 | 0,00 | 2475,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Подпрограмма «Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | 000 | 0,00 | 0,00 | 1100,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»

2. В приложении 5 к муниципальной программе:

- в разделе 3 Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 таблицу «Сведения о целевых индикаторах (показателей) реализации Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

**«Сведения о целевых индикаторах (показателей) реализации Подпрограммы 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 20 | 34 | 48 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (всего 48 дворовых территорий) | % | 10,4 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 14,6 | 41,7 | 70,8 | 100 |

»

3. В приложении 6 к муниципальной программе:

- в разделе 1 «Паспорт подпрограммы 2» строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований всего 10665,72 тыс.руб., и по годам:  2018 год – 239,63 тыс. руб.  2019 год – 3135,08 тыс. руб.  2020 год – 4209,32 тыс. руб.  2021 год – 549,06 тыс. руб.  2022 год – 2531,63 тыс. руб.  2023 год – 1,00 тыс. руб.  2024 год – 0,00 тыс. руб.  - местный бюджет всего 93,80 тыс.руб.,  и по годам:  2018 год – 4,74 тыс. руб.  2019 год – 4,74 тыс. руб.  2020 год – 2,63 тыс. руб.  2021 год – 49,06 тыс. руб.  2022 год – 31,63 тыс. руб.  2023 год – 1,00 тыс. руб.  2024 год – 0,00 тыс. руб.  - федеральный бюджет всего 10452,11 тыс.руб., и по годам:  2018 год – 218,45 тыс. руб.  2019 год – 3099,04 тыс. руб.  2020 год – 4164,62 тыс. руб.  2021 год – 495,00 тыс. руб.  2022 год – 2475,00 тыс. руб.  2023 год – 0,00 тыс. руб.  2024 год – 0,00 тыс. руб.  - областной бюджет всего 119,81 тыс.руб.,  и по годам:  2018 год – 16,44 тыс. руб.  2019 год – 31,30 тыс. руб.  2020 год – 42,07 тыс. руб.  2021 год – 5,00 тыс. руб.  2022 год – 25,00 тыс. руб.  2023 год – 0,00 тыс. руб.  2024 год – 0,00 тыс. руб. |

»

- в разделе 2 «Анализ текущей ситуации в сфере реализации подпрограммы 2»

а) таблицу «Характеристика наиболее значимых общественных территорий городского поселения» изложить в следующей редакции:

«Характеристика наиболее значимых общественных территорий городского поселения:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Общественная территория** | **га** | **Степень благоустройства** | |
| **имеющиеся элементы благоустройства** | **что нужно сделать по благоустройству** |
| 1. | Центральная улица (п.Петровский, ул.Юбилейная) | 0,24 | - качественное асфальтовое покрытие автодороги;  - асфальтированный тротуар;  - система уличного освещения | - установка детской игровой площадки;  - уход за территорией;  -устройство газонов |
| 2. | Парк «Березовая роща» | 1,86 | - клумбы;  - молодые саженцы берез;  - частично снесенные старые насаждения;  - некачественная пешеходная зона;  - отсутствует система уличного освещения;  - скамейки;  - скульптура гриба;  - фестивальная поляна;  - памятная стелла «Землякам- защитникам отечества» | - асфальтированные тротуары;  - монтаж системы уличного освещения,  - уход за территорией;  - вырубка поросли и выкорчевка пней;  - установка дополнительных скамеек |
| 3. | Аллея к памятнику (от улицы Заводская до обелиска в п.Петровский) | 0,8 | - некачественная асфальтовая пешеходная зона;  - старые, нуждающиеся в реконструкции насаждения деревьев, кустарников; | - асфальтированный тротуар;  - реконструкция зеленых насаждений;  -устройство газонов |
| 4. | Центральная площадь (ул. Чкалова, остановка) | 0,6 | - 2 клумбы;  - неблагоустроенная пешеходная зона;  - неблагоустроенная зона остановки общественного транспорта; | - асфальтирование территории остановки общественного транспорта;  -устройство газонов;  - установка скамеек |
| 5. | Фонтан в с. Липовая Роща | 0,3 | - неработающий фонтан;  - некачественная пешеходная зона из тротуарной плитки;  - газон | - ремонт тротуаров;  - установка скамеек;  - монтаж системы уличного освещения, |
| 6. | Аллея от спорткомплекса в селе Липовая Роща вдоль улицы Юбилейная | 0,4 | - неблагоустроенная территория; | - устройство асфальтированного тротуара;  -устройство газонов;  - установка скамеек  - монтаж системы уличного освещения |
| 7. | Территория детской площадка в деревне Морозово | 0,04 | - установлены элементы детской игровой площадки | - |
| 8. | Территория детской площадки в селе Липовая Роща (пл. 70 лет Октября) | 0,04 | - установлены элементы детской игровой площадки | - |
| 9. | Территория детской площадки в селе Липовая Роща (ул. Зеленая) | 0,04 | - установлены элементы детской игровой площадки | - |
| 10. | Территория детской площадки в поселке Петровский (ул. Юбилейная) | 0,04 | - установлены элементы детской игровой площадки | - |
| 11. | Территория детской площадки в центре села Липовая Роща (ул. Юбилейная) | 0,33 | - установлены элементы детской игровой площадки | - |
| 12. | Стадион | 1,58 | - элементы детской игровой зоны не соответствуют нормативным требованиям | - установка многофункциональной площадки |
| 13 | Территория по ул.Чкалова | 0,08 | - неблагоустроенная территория | - установка хоккейной коробки |
| 14 | Территория от многофункциональной площадки до входа на стадион по ул.Чкалова в п.Петровский | 0,3 | - неблагоустроенная территория | - установка тренажерного комплекса, воркаута;  - установка сцены для проведения мероприятий;  - устройство тротуаров;  - установка скамеек |
|  | ИТОГО | 6,65 |  |  |

»

б) таблицу «адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах в рамках реализации муниципальной Программы «Формирование современной городской среды» изложить в следующей редакции:

**«АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах в рамках реализации муниципальной Программы «Формирование современной городской среды»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п.п. | Адрес | Период благоустройства (год) |
| 1 | Аллея от ул. Заводская до обелиска в п. Петровский | 2018 |
| 2 | Территория стадиона в п. Петровский (ул. Чкалова) | 2019 |
| 3 | Территория по ул.Чкалова | 2020 |
| 4 | Территория от многофункциональной площадки до входа на стадион по ул.Чкалова в п.Петровский | 2020 |
| 5 | Аллея от спорткомплекса в селе Липовая Роща вдоль улицы Юбилейная | 2021 |
| 6 | Центральная площадь ( п.Петровский, ул. Чкалова в районе остановки) | 2022 |
| 7 | Фонтан в с. Липовая Роща (пл. 70 лет Октября) | 2023-2024 |
| 8 | Центральная улица (п.Петровский,ул.Юбилейная) | 2023-2024 |
| 9 | Парк «Березовая роща» (п.Петровский, ул.Школьная) | 2023-2024 |

»

- в разделе 3 «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2» таблицу «Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

**«Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Подпрограммы 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 2. | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | га | 0,49 | 1,29 | 2,87 | 3,25 | 3,65 | 3,89 | 4,79 | 6,65 |
| 3. | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 6,7 | 18,1 | 40,3 | 45,6 | 51,3 | 58,5 | 72,0 | 100 |

»

- раздел 4 Ресурсное обеспечение мероприятий Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

**«Раздел 4. Ресурсное обеспечение мероприятий Подпрограммы 2**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **мероприятия /источник ресурсного обеспечения** | | **Исполнитель** | **2018**  **год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| Подпрограмма, всего | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования | | | | 239,63 | 3135,08 | 4209,32 | 549,06 | 2531,63 | 1,00 | 0,00 |
| - местный бюджет | | | | 4,74 | 4,74 | 2,63 | 49,06 | 31,63 | 1,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | | | | 218,45 | 3099,04 | 4164,62 | 495,00 | 2475,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | | | | 16,44 | 31,30 | 42,07 | 5,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Мероприятия по благоустройству общественных территорий городского поселения | Администрация Петровского городского поселения | |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования | 239,63 | 3135,08 | 4209,32 | 0,00 | 2531,63 | 1,00 | 0,00 |
| - местный бюджет | 4,74 | 4,74 | 2,63 | 0,00 | 31,63 | 1,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 218,45 | 3099,04 | 4164,62 | 0,00 | 2475,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 16,44 | 31,30 | 42,07 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Мероприятия по благоустройству общественных территорий городского поселения | МКУ «КДЦ Петровского городского поселения» | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»