РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

30.12.2021 № 221-п

**О внесении изменений в постановление администрации Петровского городского поселения от 13.11.2014 № 158-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной сети, содержание, ремонт и благоустройство дорог Петровского городского поселения»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Петровского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района, постановлением администрации Петровского городского поселения от 23.10.2013 № 128-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района», администрация Петровского городского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в постановление администрации Петровского городского поселения от 13.11.2014 № 158-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной сети, содержание, ремонт и благоустройство дорог Петровского городского поселения» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Петровского городского поселения.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

**Глава Петровского**

**городского поселения М.В. Сизова**

Приложение к постановлению

администрации Петровского

городского поселения

от 30.12.2021 № 221-п

Приложение к постановлению

администрации Петровского

городского поселения

от 13.11.2014 № 158-п

**Муниципальная программа**

**«Развитие дорожной сети, содержание, ремонт и благоустройство дорог Петровского городского поселения» (далее – Программа)**

**Раздел 1. Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Развитие дорожной сети, содержание, ремонт и благоустройство дорог Петровского городского поселения» |
| Срок реализации Программы | 2015-2024 годы |
| Администратор Программы | Администрация Петровского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района |
| Исполнители Программы | Администрация Петровского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района |
| Перечень подпрограмм | Специальные подпрограммы:  1. «Содержание дорожной сети Петровского городского поселения» |
| Цель (цели) Программы | Приведение автомобильных дорог населенных пунктов поселения местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в состояние, отвечающее требованиям градостроительных, экологических, технических норм и правил. Повышение уровня содержания и ремонта дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта и пешеходов. |
| Объем ресурсного обеспечения Программы | Общий объем финансирования по Программе-  45287,14 тыс. рублей, в том числе:  «2015 год» - 2663,65 тыс. руб.  «2016 год» - 1853,14 тыс. руб.  «2017 год» - 7700,09 тыс. руб.  «2018 год» - 1821,10 тыс. руб.  «2019 год» - 7710,87 тыс. руб.  «2020 год» - 11773,05 тыс. руб.  «2021 год» - 4142,72 тыс. руб.  «2022 год» - 3882,52 тыс. руб.  «2023 год» - 1870,00 тыс. руб.  «2024 год» - 1870,00 тыс. руб.  - средства местного бюджета –  25232,18 тыс. рублей, в том числе:  «2015 год» - 2663,65 тыс. руб.  «2016 год» - 1853,14 тыс. руб.  «2017 год» - 4550,09 тыс. руб.  «2018 год» - 1821,10 тыс. руб.  «2019 год» - 2126,64 тыс. руб.  «2020 год» - 5299,66 тыс. руб.  «2021 год» - 2761,20 тыс. руб.  «2022 год» - 2416,70 тыс. руб.  «2023 год» - 1870,00 тыс. руб.  «2024 год» - 1870,00 тыс. руб.  - средства областного бюджета-  14904,96 тыс. рублей, в том числе:  «2015 год» - 0,00 тыс. руб.  «2016 год» - 0,00 тыс. руб.  «2017 год» - 0,00 тыс. руб.  «2018 год» - 0,00 тыс. руб.  «2019 год» - 5584,23 тыс. руб.  «2020 год» - 6473,39 тыс. руб.  «2021 год» - 1381,52 тыс. руб.  «2022 год» - 1465,82 тыс. руб.  «2023 год» - 0,00 тыс. руб.  «2023 год» - 1740,00 тыс. руб.  - средства федерального бюджета-  3150,00 тыс. рублей, в том числе:  «2015 год» - 0,00 тыс. руб.  «2016 год» - 0,00 тыс. руб.  «2017 год» - 3150,00 тыс. руб.  «2018 год» - 0,00 тыс. руб.  «2019 год» - 0,00 тыс. руб.  «2020 год» - 0,00 тыс. руб.  «2021 год» - 0,00 тыс. руб.  «2022 год» - 0,00 тыс. руб.  «2023 год» - 0,00 тыс. руб.  «2023 год» - 1740,00 тыс. руб. |

**Раздел 2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы**

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Петровского городского поселения (далее – автомобильных дорог) составляет 44 км.

Количество многоквартирных домов расположенных на территории Петровского городского поселения - 84 шт.

Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной системы Петровского городского поселения, оказывающей огромное влияние на её социальное и экономическое развитие. Ежегодный годовой прирост автомобильного парка составляет не менее 10%, в связи с этим растет объём производимых им как грузовых, так и пассажирских перевозок, соответственно растёт и интенсивность автомобильного движения.

Имеющиеся автомобильные дороги в своем большинстве не отвечают нормативным требованиям, как в части технических параметров, так и в части обеспечения безопасности движения.

Одной из основных причин несоответствия технического состояния автомобильных дорог современным условиям является ежегодно накапливающийся "недоремонт" существующей сети дорог местного значения, а также недостаточная степень ее развития. В сложившихся условиях проезд на автодорогах Петровского городского поселения поддерживается в основном благодаря мерам по их содержанию и незначительному ремонту.

Возникновению и усугублению указанных проблем способствовало недостаточное финансовое обеспечение дорожной отрасли поселения на протяжении ряда лет.

Реализуемые в последние годы мероприятия по улучшению дорожно-транспортной ситуации велись по следующим направлениям:

- повышение прочности дорожных покрытий за счет проведения ремонтов отдельных участков.

- круглогодичное содержание автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с нормативными требованиями.

Однако прогнозы сохранения высоких темпов автомобилизации и ограниченности бюджетных возможностей говорят о том, что принимаемые меры не могут обеспечить устойчивый и долговременный положительный эффект. Необходим ремонт всего дорожного полотна. В противном случае, дорожно-транспортная ситуация будет ухудшаться с каждым годом, что неминуемо приведет к замедлению темпов социально-экономического развития, к росту дорожно-транспортных происшествий и ухудшению условий проживания граждан.

Ситуацию, характеризующую развитие дорожной сети в Петровском городском поселении за 2011-2014 годы можно оценить по показателям, представленным в таблице 1

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014**  **(оценка)** |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | км | 30 | 30,8 | 31,6 | 33,1 |
|  | Количество отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | кв.м | 0 | 0 | 776,5 | 437,6 |

**Раздел 3. Цели и ожидаемые результаты реализации Программы**

Приведение автомобильных дорог населенных пунктов поселения местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в состояние, отвечающее требованиям градостроительных, экологических, технических норм и правил. Повышение уровня содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта.

Необходимость разработки муниципальной программы обусловлена необходимостью внедрения программно-целевых методов бюджетного планирования. Разработка программы требует включения системы целевых показателей, увязки использования средств в соответствии с программными задачами, обеспечения перехода к среднесрочному горизонту планирования, разработки системы мониторинга результатов Программы и эффективности расходования бюджетных средств.

Реализация муниципальной программы позволит:

- установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их финансирования для выполнения взятых обязательств;

- сформировать расходные обязательства по программным задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных направлениях развития дорожного хозяйства;

- разработать систему мониторинга и оценки эффективности работы органов управления автомобильными дорогами.

**Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2014 (оценка) | 2015 | 1016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям в общей площади дорог | % | 71,8 | 75,2 | 78,6 | 82,0 | 85,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Площадь отремонтированных придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки | Кв.м. | 776,5 | 437,6 | 450,0 | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Петровского городского поселения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | Км. | - | - | - | - | - | 15,74 | 16,68 | 17,533 | 17,713 | 17,951 | 17,951 | 17,951 |
| 4 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Петровского городского поселения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | Км. | - | - | - | - | - | 0 | 0,9412 | 0,853 | 0,18 | 0,238 | 0 | 0 |

Реализация Программы с применением методов программно-целевого управления, среднесрочного бюджетного планирования, ориентированного на результат, позволит в значительной степени повысить оценку эффективности деятельности органов исполнительной власти.

По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих результатов:

1) снижение накопившегося "недоремонта" сети автомобильных дорог (ликвидация ямочности, колейности, приближение к нормативному показателю ровности покрытия);

2) увеличение ремонта покрытия автомобильных дорог;

3) увеличение площади придомовых территорий, соответствующих нормативным требованиям;

4) улучшение потребительских свойств муниципальных автомобильных дорог общего пользования и придомовых территорий;

Муниципальная программа реализуется посредством специальной подпрограммы:

1. «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и придомовых территорий Петровского городского поселения».

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы**

**4.1. Ресурсное обеспечение Программы на 2015-2019 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы/**  **Источник ресурсного обеспечения** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| Программа, всего | |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования | | 2663,65 | 1853,14 | 7700,09 | 1821,10 | 7710,87 |
| - местный бюджет | | 2663,65 | 1853,14 | 4550,09 | 1821,10 | 2126,64 |
| - областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5584,23 |
| - федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 3150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Специальные подпрограммы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма «Содержание дорожной сети Петровского городского» |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования | 2663,65 | 1853,14 | 7700,09 | 1821,10 | 7710,87 |
| - местный бюджет | 2663,65 | 1853,14 | 4550,09 | 1821,10 | 2126,64 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5584,23 |
|  | -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 3150,00 | 0,00 | 0,00 |

**4.1. Ресурсное обеспечение Программы на 2020-2024 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы/**  **Источник ресурсного обеспечения** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Программа, всего | |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования | | 11773,05 | 4142,72 | 3882,52 | 1870,00 | 1870,00 |
| - местный бюджет | | 5299,66 | 2761,20 | 2416,70 | 1870,00 | 1870,00 |
| - областной бюджет | | 6473,39 | 1381,52 | 1465,82 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Специальные подпрограммы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма «Содержание дорожной сети Петровского городского» |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования | 11773,05 | 4142,72 | 3882,52 | 1870,00 | 1870,00 |
| - местный бюджет | 5299,66 | 2761,20 | 2416,70 | 1870,00 | 1870,00 |
| - областной бюджет | 6473,39 | 1381,52 | 1465,82 | 0,00 | 0,00 |
|  | -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение

к муниципальной программе

«Развитие дорожной сети, содержание,

ремонт и благоустройство дорог

Петровского городского поселения»

**Подпрограмма**

**«Содержание дорожной сети Петровского городского поселения» (далее – Подпрограмма)**

**Раздел 1. Паспорт Подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип Подпрограммы | Специальная |
| Наименование Подпрограммы | «Содержание дорожной сети Петровского городского поселения» |
| Срок реализации Подпрограммы | 2015-2024 годы |
| Исполнители Подпрограммы | Администрация Петровского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района |
| Цель (цели) Подпрограммы | Приведение автомобильных дорог населенных пунктов поселения местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в состояние, отвечающее требованиям градостроительных, экологических, технических норм и правил |
| Объемы ресурсного обеспечения Подпрограммы | Общий объем финансирования по Подпрограмме 45287,14 тыс. рублей, в том числе:  «2015 год» - 2663,65 тыс. руб.  «2016 год» - 1853,14 тыс. руб.  «2017 год» - 7700,09 тыс. руб.  «2018 год» - 1821,10 тыс. руб.  «2019 год» - 7710,87 тыс. руб.  «2020 год» - 11773,05 тыс. руб.  «2021 год» - 4142,72 тыс. руб.  «2022 год» - 3882,52 тыс. руб.  «2023 год» - 1870,00 тыс. руб.  «2024 год» - 1870,00 тыс. руб.  - средства местного бюджета –  25232,18 тыс. рублей, в том числе:  «2015 год» - 2663,65 тыс. руб.  «2016 год» - 1853,14 тыс. руб.  «2017 год» - 4550,09 тыс. руб.  «2018 год» - 1821,10 тыс. руб.  «2019 год» - 2126,64 тыс. руб.  «2020 год» - 5299,66 тыс. руб.  «2021 год» - 2761,20 тыс. руб.  «2022 год» - 2416,70 тыс. руб.  «2023 год» - 1870,00 тыс. руб.  «2024 год» - 1870,00 тыс. руб.  - средства областного бюджета-  14904,96 тыс. рублей, в том числе:  «2015 год» - 0,00 тыс. руб.  «2016 год» - 0,00 тыс. руб.  «2017 год» - 0,00 тыс. руб.  «2018 год» - 0,00 тыс. руб.  «2019 год» - 5584,23 тыс. руб.  «2020 год» - 6473,39 тыс. руб.  «2021 год» - 1381,52 тыс. руб.  «2022 год» - 1465,82 тыс. руб.  «2023 год» - 0,00 тыс. руб.  «2024 год» - 0,00 тыс. руб.  - средства федерального бюджета-  3150,00 тыс. рублей, в том числе:  «2015 год» - 0,00 тыс. руб.  «2016 год» - 0,00 тыс. руб.  «2017 год» - 3150,00 тыс. руб.  «2018 год» - 0,00 тыс. руб.  «2019 год» - 0,00 тыс. руб.  «2020 год» - 0,00 тыс. руб.  «2021 год» - 0,00 тыс. руб.  «2022 год» - 0,00 тыс. руб.  «2023 год» - 0,00 тыс. руб.  «2024 год» - 0,00 тыс. руб. |

**Раздел 2. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы**

**Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм | Значения целевых индикаторов (показателей) | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2014  (оценка) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

По итогам реализации мероприятий Подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:

поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них.

**Раздел 3. Мероприятия Подпрограммы**

**3.1. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы на 2015-2019 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  задачи, мероприятия | Исполнитель  программы | Объём бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Подпрограмма**  **всего:** | |  |  |  |  |  |  |
| **- бюджетные ассигнования** | |  | 2663,65 | 1853,14 | 7700,09 | 1821,10 | 7710,87 |
| - местный бюджет | |  | 2663,65 | 1853,14 | 4550,09 | 1821,10 | 2126,64 |
| - областной бюджет | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5584,23 |
| - федеральный бюджет | |  | 0,00 | 0,00 | 3150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Зимняя расчистка дорог | Администрация Петровского городского поселения |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования | 433,85 | 915,50 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 |
| - местный бюджет | 433,85 | 915,50 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Заготовка пескосолевой смеси | Администрация Петровского городского поселения |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования | 100,00 | 109,86 | 154,55 | 159,47 | 160,00 |
| - местный бюджет | 100,00 | 109,86 | 154,55 | 159,47 | 160,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Текущее содержание и ремонт дорожной сети | Администрация Петровского городского поселения |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования | 2129,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет | 2129,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ремонт дорог общего пользования | Администрация Петровского городского поселения |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования | 0,00 | 654,78 | 486,43 | 208,69 | 457,59 |
| - местный бюджет | 0,00 | 654,78 | 486,43 | 208,69 | 457,59 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Приобретение материалов для текущего содержания и ремонта дорожной сети | Администрация Петровского городского поселения |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования | 0,00 | 3,00 | 50,00 | 10,65 | 25,53 |
| - местный бюджет | 0,00 | 3,00 | 50,00 | 10,65 | 25,53 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Приобретение дорожных знаков | Администрация Петровского городского поселения |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования | 0,00 | 10,00 | 37,80 | 16,67 | 26,99 |
| - местный бюджет | 0,00 | 10,00 | 37,80 | 16,67 | 26,99 |
| 7 | Окашивание обочин дорог | Администрация Петровского городского поселения |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| - местный бюджет | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 8 | Грейдирование дорог | Администрация Петровского городского поселения |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования | 0,00 | 70,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| - местный бюджет | 0,00 | 70,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 9 | Приобретение песка для текущего содержания дорожной сети | Администрация Петровского городского поселения |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Приобретение щебня для текущего содержания дорожной сети | Администрация Петровского городского поселения |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ремонт автодороги п. Петровский ул. Чкалова, ул. Заводская | Администрация Петровского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 1553,05 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 1553,05 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Ремонт автодороги в селе Липовая Роща Петровского городского поселения на участке от спортивного комплекса до улицы 70 Лет Октября | Администрация Петровского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 464,31 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 464,31 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Устройство тротуара от улицы Чкалова до рынка в п. Петровский | Администрация Петровского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 280,37 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 280,37 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Межевание и паспортизация дорог | Администрация Петровского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 133,00 | 95,62 | 0,00 |
|  | - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 133,00 | 95,62 | 0,00 |
| 15 | Проведение контроля качества ремонта дорог | Администрация Петровского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 90,58 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 90,58 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Юбилейная в п. Петровский | Администрация Петровского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 3150,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 3150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Чкалова в п. Петровский | Администрация Петровского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Заводская п. Петровский Гаврилово-Посадского района Ивановской области | Администрация Петровского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,76 |
|  | - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,76 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Строительство тротуара по ул. Чкалова, ул. Красноармейская, ул. Юбилейная | Администрация Петровского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в п. Петровский | Администрация Петровского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,77 |
|  | - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,77 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов | Администрация Петровского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5584,  22906 |
|  | - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5584,  22906 |
|  | -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в п. Петровский |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2341,38308 |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Заводская п. Петровский Гаврилово-Посадского района Ивановской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3242,84598 |
| 22 | Проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов | Администрация Петровского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1 | Ремонт автомобильной дороги пл. 70 лет Октября, с. Липовая Роща, Гаврилово-Посадский район, Ивановская область |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2 | Содержание автомобильных дорог в Петровском городском поселении |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Ремонт автомобильной дороги Въезд в Петровский, пос. Петровский, Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области | Администрация Петровского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**3.2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы на 2020-2024 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | | Наименование  задачи, мероприятия | Исполнитель  программы | Объём бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Подпрограмма**  **всего:** | | |  |  |  |  |  |  |
| **- бюджетные ассигнования** | | |  | 11773,05 | 4142,72 | 3882,52 | 1870,00 | 1870,00 |
| - местный бюджет | | |  | 5299,66 | 2761,20 | 2416,70 | 1870,00 | 1870,00 |
| - областной бюджет | | |  | 6473,39 | 1381,52 | 1465,82 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Зимняя расчистка дорог | | Администрация Петровского городского поселения |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования | | 1200,00 | 1200,00 | 937,50 | 1200,00 | 1200,00 |
| - местный бюджет | | 1200,00 | 1200,00 | 937,50 | 1200,00 | 1200,00 |
| -областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Заготовка пескосолевой смеси | | Администрация Петровского городского поселения |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования | | 108,70 | 152,15 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| - местный бюджет | | 108,70 | 152,15 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| - областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Текущее содержание и ремонт дорожной сети | | Администрация Петровского городского поселения |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ремонт дорог общего пользования | | Администрация Петровского городского поселения |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования | | 3541,20 | 649,99 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| - местный бюджет | | 3541,20 | 649,99 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| - областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Приобретение материалов для текущего содержания и ремонта дорожной сети | | Администрация Петровского городского поселения |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования | | 18,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| - местный бюджет | | 18,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| - областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Приобретение дорожных знаков | | Администрация Петровского городского поселения |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования | | 61,22 | 7,78 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| - местный бюджет | | 61,22 | 7,78 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 7 | Окашивание обочин дорог | | Администрация Петровского городского поселения |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования | | 30,00 | 22,50 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| - местный бюджет | | 30,00 | 22,50 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 8 | Грейдирование дорог | | Администрация Петровского городского поселения |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования | | 21,04 | 69,83 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| - местный бюджет | | 21,04 | 69,83 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 9 | Приобретение песка для текущего содержания дорожной сети | | Администрация Петровского городского поселения |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Приобретение щебня для текущего содержания дорожной сети | | Администрация Петровского городского поселения |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ремонт автодороги п.Петровский ул. Чкалова, ул.Заводская | | Администрация Петровского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Ремонт автодороги в селе Липовая Роща Петровского городского поселения на участке от спортивного комплекса до улицы 70 Лет Октября | | Администрация Петровского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Устройство тротуара от улицы Чкалова до рынка в п. Петровский | | Администрация Петровского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Межевание и паспортизация дорог | | Администрация Петровского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Проведение контроля качества ремонта дорог | | Администрация Петровского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Юбилейная в п.Петровский | | Администрация Петровского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Чкалова в п. Петровский | | Администрация Петровского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Заводская п. Петровский Гаврилово-Посадского района Ивановской области | | Администрация Петровского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Строительство тротуара по ул. Чкалова, ул. Красноармейская, ул. Юбилейная | | Администрация Петровского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Школьная в п.Петровский | | Администрация Петровского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов | | Администрация Петровского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в п. Петровский | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Заводская п. Петровский Гаврилово-Посадского района Ивановской области | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов | | Администрация Петровского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | | 1757,22132 | 1460,14 | 1542,96353 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет | | 319,50467 | 78,62074 | 77,14818 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | | 1437,71665 | 1381,51926 | 1465,81535 | 0,00 | 0,00 |
|  | -федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1 | Ремонт автомобильной дороги пл. 70 лет Октября, с. Липовая Роща, Гаврилово-Посадский район, Ивановская область | |  | 1740,34500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2 | Содержание автомобильных дорог в Петровском городском поселении | |  | 16,87632 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Красноармейская п. Петровский Гаврилово-Посадского района Ивановской области | |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | |  | 0,00 | 1460,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет | |  | 0,00 | 78,62074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | |  | 0,00 | 1381,51926 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -федеральный бюджет | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.4 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Красноармейская п. Петровский Гаврилово-Посадского района Ивановской области | |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | |  | 0,00 | 0,00 | 1542,96353 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет | |  | 0,00 | 0,00 | 77,14818 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | |  | 0,00 | 0,00 | 1465,81535 | 0,00 | 0,00 |
|  | -федеральный бюджет | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Ремонт автомобильной дороги Въезд в Петровский, пос. Петровский, Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области | | Администрация Петровского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | | 5035,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | | 5035,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Осуществление переданных полномочий муниципального района по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог, в соответствии с заключенным соглашением | | Администрация Петровского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | |  | 0,00 | 580,33 | 732,06 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет | |  | 0,00 | 580,33 | 732,06 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -федеральный бюджет | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |